# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# ЧИЛИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 04.08.2014 г.                                                                                             № 75

с.Чилино Кожевниковского района Томской области

Об утверждении графика разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения Чилинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 ода № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения Чилинского сельского поселения.(Приложение № 1)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: http://chilno.kozhreg.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава сельского поселения                                                         С.А.Гаврилов

Исполнитель: Л.В. Котова

Т. 8(38244) 35-300

Утвержден

постановлением Администрации Чилинского сельского поселения от 04.08.2014 № 75

График

разработки и утверждения схемы водоснабжения и водоотведения

Чилинского сельского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение единой гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения и установление зоны её деятельности | до 06.08.2014 |  |
| 2 | Техническое обследование централизованных систем водоснабжения и водоотведения Чилинского сельского поселения | до 20.08.2014 |  |
| 3 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | до 04.08.2014 |  |
| 4 | Инвентаризация централизованных систем водоснабжения и водоотведения Чилинского сельского поселения | до 01.10.2014 |  |
| 5 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | до 01.11.2014 |  |
| 6 | Передача проекта схемы водоснабжения и водоотведения на рассмотрение | 01.11.2014 |  |
| 7 | Размещение проекта схемы водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 01.11.2014 |  |
| 8 | Рассмотрение проекта схемы водоснабжения и водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их отбора указывается на официальном сайте) | до 01.12.2014 |  |
| 9 | Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний | до 01.12.2014 |  |
| 10 | Публичные слушания по проекту схемы водоснабжения и водоотведения | 02.12.2014 |  |
| 11 | Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний и протоколов публичных слушаний | 02.ю12.2014 |  |
| 12 | Принятие постановления Администрации об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения | 15.12.2014 |  |
| 13 | Размещение схемы водоснабжения и водоотведения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте. Публикация в установленных официальных источниках опубликования, сведений о размещении схемы водоснабжения и водоотведения на официальном сайте | 15.12.2014 |  |